АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОГУЛЯЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2023  года                                                                                         №181

Экз. №1

Об актуализации схемы теплоснабжения  муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Красногуляевское городское поселение согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить рабочую группу по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Красногуляевское городское поселение в следующем составе:

- Иревлин А.В.. - глава администрации;

- Ненахова Н.И. – специалист 1 разряда;

- Конева С.Н. – специалист по ЖКХ и благоустройству;

- Комиссарова Г.И. – специалист 1 разряда.

3. Разместить в течение 3 календарных дней, с момента подписания данного Постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Красногуляевское городское поселение уведомление об актуализации схем теплоснабжения (приложение №2).

4. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

Глава администрации

муниципального образования

Красногуляевское городское поселение                                           В.В. Иревлин

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Красногуляевское городское поселение от 26.06.2023г №181

График

актуализации схемы теплоснабжения МО Красногуляевское городское поселение

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации МО соответствии с п. 8, 24 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (далее –Требования) | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления до 30.06.2023 | специалист по ЖКХ и благоустройству Конева С.Н. |
| 2. | Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения, в соответствии с п. 12 Требований | не менее 30 календарных дней с даты опубликования уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения с даты опубликования до 30.07.2023 | специалист по ЖКХ и благоустройству Конева С.Н. |
| 3. | Размещение на официальном сайте администрации МО информации о проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения МО Красногуляевское городское поселение в соответствии с п. 14 Требований | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний до 28.07.2023г. | специалист по ЖКХ и благоустройству Конева С.Н. |
| 4. | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения МО Красногуляевское городское поселение в соответствии с п 13 Требований | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему 14.08.2020г | специалист по ЖКХ и благоустройству Конева С.Н. |
| 5. | Размещение на официальном сайте администрации МО заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения МО Красногуляевское городское поселение в соответствии с п 14 Требований | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний | специалист по ЖКХ и благоустройству Конева С.Н. |
| 6. | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний: в соответствии с п 17 Требований | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний до 21.08.2023 | Глава администрации Иревлин В.В. |
| 7. | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения МО Красногуляевское городское поселение при внесении в нее изменений, в соответствии с п 24 Требований | не позже 04.09.2023г. | Глава администрации Иревлин В.В. |
| 8. | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с п 19 Требований | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | специалист по ЖКХ и благоустройству Гарифуллина О.В. |

Приложение 2

к постановлению администрации МО Красногуляевское городское поселение от 26.06.2023 г. №181

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Красногуляевское городское поселение

Администрация муниципального образования Красногуляевское городское поселение уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

С действующей схемой теплоснабжения можно ознакомиться на официальном сайте поселения в сети Интернет, перейдя по ссылке https://krasnogulyaevskoe-r73.gosweb.gosuslugi.ru.

Сбор предложений и замечаний осуществляется до 30 июля 2023 года по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, рп.Красный Гуляй, ул.Пчеловская, д.1, а также на электронный адрес: admkrgl73@yandex.ru .