АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОГУЛЯЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 февраля 2024 года                                                                                №59

Экз. №1

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2024-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

    - Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2024 - 2026 год».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области.

Глава администрации

муниципального образования

Красногуляевское городское поселение                                           В.В.Иревлин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района

Ульяновской области

от 21 февраля 2024 г. № 59

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОГУЛЯЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2024-2026 ГОДЫ»

р.п.Красный Гуляй

2024г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2024 - 2026 год» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы (Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области |
| Исполнители муниципальной Программы | Администрация муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Программа не содержит подпрограммы |
| Цели муниципальной Программы | - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области |
| Задачи муниципальной Программы | - обеспечение эффективного фунционирования объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) на территории муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области; - повышение качества коммунальных услуг; - ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области» |
| Целевые индикаторы муниципальной Программы | -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - повышение качества коммунальных услуг; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | Муниципальная программа реализуется в 2024-2026 годы в один этап |
| Система мероприятий муниципальной Программы | - ремонт водопроводных и канализационных сетей; -замена оборудования (насосов) на артезианских скважинах; - проведение работ по замене накопительного бака на водонапорной башне на 120 м3 в р.п.Красный Гуляй |
| Ресурсное обеспечение муниципальной Программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы из бюджета муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области Ульяновской области на 2024-2026 годы составляет 4492,54 тыс.руб., в том числе по годам: 2024 год – 3882,54 тыс.руб. 2025 год –240,0 тыс. руб. 2026 год - 370 тыс. руб. |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной Программы | - снижение уровня аварийности на 10% на объектах водоснабжения, - снижение незапланированных издержек на осуществление аварийно-восстановительных и ремонтных работ на 10% -увеличение срока эксплуатации объектов водоснабжения, водоотведения; -повышение качества услуг, предоставляемых системами коммунальной инфраструктуры по водоснабжению, водоотведению. |
| Организация управления муниципальной Программой | Осуществление координации по взаимодействию всех лиц, принимающих участие в реализации настоящей Программы, возлагается на администрацию МО Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области. Выполнение работ, оказание услуг осуществляется подрядными организациями на конкурсной основе согласно законодательству. Ответственность за финансирование мероприятий муниципальной программы несет администрация муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области. |

_______________

Раздел 1. Введение.

Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Разработка и реализация муниципальной программы необходима в целях обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, своевременной подготовки и  недопущения срыва прохождения отопительного сезона.

В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по водоснабжению, а также развития водопроводного хозяйства в муниципальном образовании Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения:

- существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, в том числе сетей;

- технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды соответствующего качества жителям ряда населенных пунктов муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области.

Все эти причины ведут к ухудшению качества воды и могут оказывать негативное влияние на состояние здоровья человека.

Программа предусматривает:

улучшение состояния санитарно-защитных зон источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

проведение реконструкции, модернизации и ремонта объектов водоснабжения, восстановление дебита водозаборных скважин, направленных на обеспечение надежности их работы;

внедрение новых технологий очистки (доочистки) питьевой воды.

Жилищный фонд муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области составляет 554 ед.  жилых домов.

Услуги по водоснабжению на территории муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области оказывает ОГКП «Ульяновский областной водоканал».

Источниками водоснабжения является 8 ед. артезианских скважин, протяженность водопроводных сетей составляет 12 км.

Услуги водоотведения населению предоставляет ОГКП «Ульяновский областной водоканал».

Водоотведение осуществляется путем канализирования воды до КНС и путем откачки сточной жидкости с выгребных ям.

Протяженность канализационных сетей составляет 9,2 км.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- обеспечение эффективного фунционирования объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение);

- повышение качества коммунальных услуг;

- ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах;

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- стабилизация стоимости коммунальных услуг для потребителей.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

В перспективе развития жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем  водоснабжения и водоотведения, улучшение жилищных условий населения, уменьшение физического износа многоквартирных жилых домов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Целевые индикаторы Программы:

-повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества коммунальных услуг;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2024 - 2026 годов, в один этап.

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы.

В настоящее время потребители муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области обеспечены всеми видами коммунальных услуг.

Система программных мероприятий включает:

- Проведение работ по замене накопительного бака на водонапорной башне на 120 м3 в р.п.Красный Гуляй;

- приобретение электродвигателя насоса;

- замена оборудования(насосов) на артезианских скважинах;

Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач Программы, приведен в приложении к Программе.

Водоснабжение

Система водоснабжения муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области состоит из 8 ед.  артезианских скважин, 12 км водопроводных сетей.

Система водоснабжения муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более 70%.

Водоотведение

Водоотведение осуществляется путем канализирования воды до КНС. Очистка стоков осуществляется канализационными станциями. Имеются  выгребные ямы.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

При планировании ресурсного обеспечения настоящей Программы учитывались следующие факторы: состояние аварийности, реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальных уровнях, высокая экономическая значимость проблемы обеспечения коммунальными услугами.

Объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 4492,54 тыс.руб., в том числе по годам:

2024 год – 3882,54 тыс.руб.

2025 год –240,0 тыс. руб.

2026 год - 370 тыс. руб.

Раздел 6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы.

В результате реализации мероприятий ожидается следующий эффект: обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, снижение эксплуатационных затрат, ремонтопригодность коммунальной инфраструктуры, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды на территории муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.

В результате реализации мероприятий Программы в сфере водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения планируется:

- снижение уровня аварийности на 10% на объектах водоснабжения, теплоснабжения;

- снижение незапланированных издержек на осуществление аварийно-восстановительных и ремонтных работ на 10%;

- увеличение срока эксплуатации объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

- повышение качества услуг, предоставляемых системами коммунальной инфраструктуры по водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению;

- улучшение условий жизнедеятельности населения;

- улучшение экологической обстановки;

-повышение надежности водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

-  снижение потерь в сетях водоснабжения, теплоснабжения.

Раздел 7. Организация управления муниципальной программой.

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области.

Осуществление координации по взаимодействию всех лиц, принимающих участие в реализации настоящей Программы, возлагается на администрацию муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области.

Выполнение работ, оказание услуг осуществляется подрядными организациями на конкурсной основе согласно законодательству.

Ответственность за финансирование мероприятий муниципальной программы несет администрация муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области.

Приложение

к Муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯКРАСНОГУЛЯЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024-2026 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование объектов | Наименование мероприятий | Исполнители | Стоимость работ всего, тыс. руб. | в том числе с разбивкой по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение работ по замене накопительного бака на водонапорной башне на 120 м3 в р.п.Красный Гуляй | Проведение работ по замене накопительного бака на водонапорной башне на 120 м3 в р.п.Красный Гуляй | Администрация МО Красногуляевское городское поселение | 3692,54 Бюджет Ульяновской области 3182,850 Бюджет муниципального образования 509,69 | 3692,54 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение глубинных насосов | Закупка | Администрация МО Красногуляевское городское поселение | Бюджет муниципального образования 730,0 | 120,0 | 240,0 | 370,0 |
| 4 | Приобретение электродвигателя насоса | Закупка | Администрация МО Красногуляевское городское поселение | Бюджет муниципального образования 70,0 | 70,0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 4492,54 | 3882,54 | 240,0 | 370,0 |

____________________________